Sprint 1 – Burndown Chart (6 semanas)

Total estimado: 40 puntos
Inicio: 15/08
Fin: 25/09

| Día | Puntos Ideales | Puntos Reales |
| --- | --- | --- |
| 1 | 40 | 40 |
| 7 | 33 | 36 |
| 14 | 27 | 30 |
| 21 | 20 | 22 |
| 28 | 13 | 16 |
| 35 | 7 | 9 |
| 42 | 0 | 0 |

Sprint 2 – Burndown Chart

Total estimado: 42 puntos

| Semana | Puntos Ideales | Puntos Reales |
| --- | --- | --- |
| 1 | 42 | 42 |
| 2 | 35 | 39 |
| 3 | 28 | 28 |
| 4 | 21 | 25 |
| 5 | 14 | 14 |
| 6 | 7 | 8 |
| 7 | 0 | 0 |

Sprint 3 – Burndown Chart

Total estimado: 38 puntos

| Semana | Ideales | Reales |
| --- | --- | --- |
| 1 | 38 | 38 |
| 2 | 31 | 33 |
| 3 | 24 | 24 |
| 4 | 17 | 19 |
| 5 | 9 | 12 |
| 6 | 0 | 0 |