| Fase / Sprint | Duración | Objetivos Principales | Entregables y Logros Clave |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 15/08/2025 – 25/09/2025 | Fundamentos de la aplicación y lógica de producción. | Base de Datos (Modelo inicial completado) , Control de Stock y Lógica de Cálculo/Recetas. |
| Sprint 2 | 26/09/2025 – 06/11/2025 | Desarrollo del Canal Digital y Gestión Administrativa. | Catálogo de Productos , Carrito de Compras , Lógica de Pedidos y Panel Administrativo. |
| Sprint 3 | 07/11/2025 – 12/12/2025 | Cierre, Pruebas y Documentación Final. | Integración Final, Pruebas Completas, Documentación Técnica y Manual de Usuario. Entrega Final (10/12/2025). |