|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? Hemos logrado un progreso sustancial, completando el 60% de las actividades globales del proyecto según la planificación de la carta Gantt. Si bien esto representa un avance considerable, también indica que no todas las actividades se han completado en los tiempos originalmente definidos, presentando un desfase en algunas áreas. El avance del 60% se ha visto impulsado principalmente por la correcta asignación de recursos a las tareas críticas, la comunicación fluida del equipo técnico y la metodología de trabajo adoptada. El principal desafío ha sido la gestión de la documentación. La priorización de las tareas de implementación y desarrollo (que permitieron alcanzar el 60% de avance) ha ocasionado que el registro y la formalización de los procesos queden temporalmente relegados.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Somos conscientes de este desfase y ya hemos definido un plan de acción para nivelar la documentación con el avance del desarrollo. Este plan incluye la entrega de la documentación ágil mediante el método scrum. Ambos integrantes somos responsables de completar la documentación correspondiente y faltante.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? "Evalúo mi trabajo como sólido y muy orientado a resultados. Me centro en cumplir los objetivos del equipo y aportar soluciones fiables. Si tuviera que destacar algo, sería mi capacidad para la resolución de problemas técnicos. Por ejemplo, cuando tuvimos el reciente bloqueo con la integración de plataformas de pago como Paypal o Webpay (Transbank), pude analizar la causa raíz y proponer una solución que nos permitió retomar el rumbo rápidamente. En cuanto a las áreas de mejora, estoy trabajando activamente en optimizar mi gestión de tareas concurrentes. He notado que a veces me enfoco tanto en la ejecución para cumplir plazos, lo que nos permitió el avance del 60%, que relego tareas importantes como la documentación. Para corregir esto, ya he comenzado a implementar bloques de tiempo semanales dedicados exclusivamente a esta tarea, tratándola como un entregable más del proyecto."

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Mis inquietudes principales no son sobre el desarrollo en sí, sino sobre la gestión y el balance de las tareas restantes. Específicamente: Me inquieta cómo balancear eficientemente la necesidad de ponernos al día con la documentación del 60% ya avanzado sin frenar el desarrollo del 40% restante. Existe el riesgo de que una tarea canibalice el tiempo de la otra. Al estar en la recta final, me preocupa que al 'integrar los detalles faltantes' surjan conflictos o bugs inesperados que no tengamos tiempo suficiente para testear y corregir adecuadamente antes de la entrega.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? "No consideramos necesaria una redistribución de las actividades fundamentales. La asignación actual de responsabilidades ha demostrado ser equitativa y es la que nos ha permitido alcanzar el 60% de avance en el desarrollo. Cada miembro tiene claridad sobre los módulos que le corresponden. Respecto a si hay nuevas actividades, la respuesta es sí, pero no requieren un cambio de roles. Hemos identificado dos bloques de tareas críticas que deben ser formalmente asignadas al cronograma: Tareas dedicadas a documentar el 60% ya completado. Tareas para ensamblar el 40% restante y asegurar la calidad. Estas actividades serán asumidas por los mismos miembros responsables de cada módulo, manteniendo así la carga de trabajo balanceada. Lo que ajustaremos no es la asignación de quién hace qué, sino la priorización y el tiempo dedicado a estas tareas en las próximas semanas."

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? "Evaluamos nuestro trabajo en grupo como altamente funcional y cohesionado en la ejecución de tareas, aunque con oportunidades de mejora en la gestión de tareas." Principalmente me gustaría destacar el aspecto positivo en el alto nivel de responsabilidad y autonomía de cada miembro. Tal como lo conversamos, cada integrante se apropió de su rol y demostró un fuerte compromiso para ejecutar las tareas de desarrollo asignadas. Esta independencia y confianza mutua fue lo que nos permitió avanzar a buen ritmo y completar el 60% del desarrollo." "El aspecto clave a mejorar es la sincronización de las tareas transversales. Si bien la ejecución individual fue excelente, como grupo nos enfocamos tanto en el desarrollo de funcionalidades que descuidamos la documentación, la cual no avanzó en paralelo. Para mejorar, debemos reforzar nuestros puntos de control grupales, no solo para validar el código o el desarrollo, sino también para asegurar que las tareas administrativas y de registro (como la documentación) se completen como parte de la definición de 'terminado' de cada hito."