Plan de Costos

Web de Gestión y Ventas – Dulce Osadía

Integrantes:

CRISTIAN LAVÍN

MARTIN TRUJILLO

Fecha: 24/11/2025

Tabla de contenido

Propósito	3

Ingresos	3

Costos	3

Prestamos	4

Relación costo-beneficio	4

Conclusión	5

# Propósito

# El propósito de este documento es detallar todos los costos asociados al desarrollo del proyecto Sistema Web de Gestión y Ventas para Dulce Osadía, incluyendo recursos humanos, servicios digitales, infraestructura, pruebas y herramientas. Se busca estimar el gasto real del proyecto para determinar su viabilidad financiera y proyectar la utilidad potencial.

# Ingresos

El cliente realiza un abono inicial destinado a cubrir los primeros gastos básicos del proyecto, tales como hosting, dominio web y parte de la etapa inicial de desarrollo.
Este monto está contemplado dentro del precio total del proyecto.

| Nombre | Valor abono | Cantidad | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Abonos totales por parte del cliente | $800.000 | 1 | $800.000 |

# Costos

Los costos del proyecto se estiman considerando la duración de 4 meses, el trabajo del equipo desarrollador, las herramientas digitales utilizadas y los servicios tecnológicos necesarios para mantener la solución en funcionamiento.

Estos valores fueron obtenidos a partir de precios reales del mercado y contemplan IVA cuando corresponde.

| Nombre | Precio Unitario | Cantidad | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Hosting anual del sistema | $60.000 | 1 | $60.000 |
| Dominio .cl anual | $12.000 | 1 | $12.000 |
| Hosting base de datos (4 meses) | $40.000 | 1 | $40.000 |
| Internet del equipo (2 × $20.000 × 4 meses) | $20.000 | 8 | $160.000 |
| Sueldos desarrolladores ($1.500.000 × 2 × 4 meses) | $1.500.000 | 8 | $12.000.000 |
| Servicios generales y pruebas | $20.000 | 4 | $80.000 |
| Total de costos del proyecto |  |  | $12.352.000 CLP |

# Prestamos

Para cubrir la diferencia entre el abono inicial del cliente y el costo total estimado, es necesario solicitar un préstamo que financie parte del desarrollo.

Este préstamo se divide en 4 cuotas, correspondientes a la duración total del proyecto.

| Nombre | Precio Unitario cuotas | Cantidad cuotas | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Préstamo interno | $350.000 | 4 | $1.500.000 |

# Relación costo-beneficio

A continuación, se presenta el análisis financiero del proyecto:

| Nombre | Valor |
| --- | --- |
| Inversión | $2.300.000 |
| Costo Total | $12.352.000 |
| Precio Venta | $15.000.000 |
| Ganancia | $2.648.000 |

| Indicador | Valor |
| --- | --- |
| VAN | Positivo |
| TIR | 18% estimado |
| Payback | 4 meses |

Interpretación:

- El VAN positivo indica que el proyecto genera valor sobre la inversión.

- La TIR del 18% corresponde a una rentabilidad superior a la esperada en proyectos similares.

- El payback en 4 meses demuestra un retorno rápido de la inversión.

# Conclusión

El proyecto Sistema Web de Gestión y Ventas para Dulce Osadía presenta una alta viabilidad económica. A pesar de que el costo del desarrollo recae principalmente en recursos humanos, los costos operacionales son bajos gracias al uso de tecnologías accesibles y de fácil mantención.

El análisis financiero demuestra que el proyecto genera una ganancia positiva, además de aportar valor tecnológico real al emprendimiento. Por tanto, se concluye que el proyecto es rentable, sostenible y completamente viable desde el punto de vista económico.